|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | sopas2 |   |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | sopas2 |   |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | sopas2 |   |

 |

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВЫЙ СОЗЫВ**

**РЕШЕНИЕ**

внеочередного двадцать первого заседания Совета депутатов муниципального образования Спасский сельсовет первого созыва

 от 17 января 2018 года с Спасское № 98

|  |
| --- |
|  О плане работы Совета депутатов муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области по благоустройству с.Спасское в 2018 году |

 Заслушав и обсудив предложенный план работы по благоустройству с.Спасское в 2018 году

 Совет депутатов муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

Р Е Ш И Л :

 Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области по благоустройству с.Спасское в 2018 году

 (прилагается).

 Глава муниципального образования

Председатель Совета депутатов В.А. Спицин

Разослано: администрации района, прокурору района, депутатам, постоянным комиссиям

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Спасский сельсовет

Саракташского района

Оренбургской области

от 17.01.2018 г. № 98

## ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

## муниципального образования Спасский сельсовет по благоустройству с.Спасское в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование рассматриваемых вопросов |  Ответственные | Срок рассмотрения |
| **1** | **2** | **4** | **5** |
| 1. | Ремонт моста по ул. Лесная через ручей Грязнушка | Комиссия по благоустройству |  2 квартал |
| 2. | Установка дорожных знаков в С.Спасское.  | Комиссия по благоустройству |  3 квартал |
| 3. | Работы по благоустройству игровых площадок | Комиссия по благоустройству |  2-3 квартал |
| 4. | Ремонт дорожного полотна по улицам с. Спасское | Комиссия по благоустройству |  2-3 квартал |