|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

06.12.2023 г. с. Спасское № 80-п

**Об утверждении Плана мероприятий** **(«Дорожная карта»)**

**по обеспечению** **противопожарного водоснабжения в** **населенных пунктах с числом жителей более 50 человек на 2024-2025 годы на территории муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.**

Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390), в целях улучшения состояния источников противопожарного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории сельского поселения Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению противопожарного водоснабжения в населенных пунктах с числом жителей более 50 человек на 2024-2025 годы на территории сельского поселения Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области в сети «интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Спасский сельсовет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Губанков

Разослано: прокуратуре района, официальный сайт сельсовета, места для обнародования НПА, в дело

Приложение

к постановлению администрации

Спасского сельсовета

от 06.12.2023 №80-п

План мероприятий **«Дорожная карта»**

по обеспечению противопожарного водоснабжения в населенных пунктах с числом жителей более 50 человек муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Проводимые мероприятия | Название населенного пункта | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Необходимо финансовых средств, руб |
| 1 | Проведение проверки технического состояния источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | с. Спасское  с. Нижнеаскарово  с. Среднеаскарово | 2 раза в год | Глава муниципального образования |  |
| 2 | Установка, замена информационных указателей у источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | с. Спасское  с. Нижнеаскарово  с. Среднеаскарово | ежеквартально | Глава муниципального образован | 10000  1500  1500 |
| 3 | Заключение договоров по обслуживанию и наладке пожарной  помпы | с. Спасское | По мере надобности | Глава муниципального образован | 30000 |
| 4 | Приобретение и распространение печатных материалов по пожарной безопасности, а также действиям при возникновении пожара. | с. Спасское  с. Нижнеаскарово  с. Среднеаскарово | В течение года | Специалист 1 категории | 5000 |
| 5 | устройство незамерзающих прорубей | с. Спасское  с. Нижнеаскарово  с. Среднеаскарово | В зимний период | Глава муниципального образован | 20000 |
| 6 | Разработка сметной документации по оборудованию пожарных подъездов к источникам наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | с. Спасское  с. Нижнеаскарово  с. Среднеаскарово | Март-июнь | Глава муниципального образован | 20000 |
| 7 | |  |  | | --- | --- | | Расчистка подъезда к пожарным водоемам в зимнее время | п | | с. Спасское  с. Нижнеаскарово  с. Среднеаскарово | Декабрь-март | Глава муниципального образован |  |
| 8 | Разработка сметной документации по обустройству дополнительных источников наружного водоснабжения | с. Спасское – 16 шт.  с. Нижнеаскарово – 3шт.  с. Среднеаскарово  3 шт. | 2024 | Глава муниципального образован | 20000 |
| 9 | Обустройство дополнительных источников наружного водоснабжения | с. Спасское – 16 шт.  с. Нижнеаскарово – 3шт.  с. Среднеаскарово  3 шт. | 2025 | Глава муниципального образован |  |
| ИТОГО | | | | | 88000 |